**Отчет НО «Фонд капремонта»**

**за 3-х летнюю деятельность и планах на 2017 год.**

Республиканская программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, запланирована до 2043 года. В указанную программу включено **5037** многоквартирных дома, общей площадью **16,9** млн. кв. м. За 3-х летний период реализации программы в ходе ежегодной актуализации исключены 114 МКД признанные в установленном законом порядке аварийными и включены 419 МКД вновь построенные, а также не включенные по разным причинам при принятии программы. **(таблица 1.)**

Рассматривая по направлениям формирования фонда капитального ремонта на конец 2016 года имеем, что:

- на счете РО формируют ФКР - 4241 МКД;

- на специальных счетах - 577 МКД (внешние – 299 УК, ТСЖ, ЖК).

1. ***Формирование Фондов капитального ремонта МКД.***

На **счете регионального оператора** формируют фонды капитального ремонта на конец 2016 года - **4241** многоквартирных домов.

С начала реализации программы поступило протокольных решений собственников помещений МКД:

- на выход из «общего котла» - 191 шт.

- на переход в «общий котел» со специальных счетов - 4 шт.

С октября 2016 года формируют фонд капитального ремонта в «общем котле» 5 МКД, переведенных со специальных счетов на основании нормативного документа администрации г. Чебоксары, в связи с накоплением взносов менее 50% от начисленного с момента возникновения обязательства по внесению взносов на капитальный ремонт у собственников помещений.

Также на счете РО стали формировать фонды капитального ремонта 126 МКД, включенные в программу капитального ремонта в ходе актуализации 2015 и 2016 г.г.

И так, если на начало 2016 года начисление и учет взносов велся по 261 тыс. лицевым счетам, открытых на помещения, находящиеся в собственности физических и юридических лиц, то на конец 2016 года таковых насчитывается – 281 тыс. лицевых счетов (рост 20 тыс. л.сч.).

**Учитывая поступившие протокольные решения собственников помещений МКД на переход со счета РО на специальный счет для дальнейшего формирования фонда капитального ремонта МКД, в 2017 году перестанут формировать фонды капитального ремонта в общем котле 191 МКД**. По предварительным подсчетам со счета РО будут перечислены на вновь открытые специальные счета порядка 102,8 млн. рублей.

Помимо протокольных решений об изменении формы накопления поступали протокольные решения собственников помещений об изменении кредитной организации, т.е. переводили специальные счета в банки, которые предлагают лучшие условия накопления средств: таковых в порядке 5 МКД.

Далее также необходимо отметить, что при актуализации, исключены 114 МКД из Программы капитального ремонта в связи с признанием их в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. По средствам собственников указанных домов в сумме 2,5 млн. рублей направлено предложение по их использованию *(на мероприятия сноса или возврат собственникам помещений).*

***2. Начисление и сбор взносов на капитальный ремонт.***

**По счету РО «общий котел»:**

На счет РО на конец 2016 года поступило – 1 253, 428 млн. рублей при сборе на начало 2016 года 527, 89 млн. рублей. Поступление взносов на капитальный ремонт МКД на счет РО за 2016 год составил – 725,54 млн. рублей при начислении – 864,12 млн. рублей. Средний сбор за 2016 год составил – 84 %, а с начала реализации программы – 76,3 %.

Положительная тенденция по сбору взносов на капитальный ремонт МКД сложилась в таких МО, как Порецкий, Аликовский, Урмарский, Чебоксарские районы и в городах Чебоксары и г. Канаш. В указанных МО сбор свыше 79 % с момента начала начисления **(таблица 2)**.

При наличии большого канала возможностей произведения оплаты по платежным документам, выставляемым РО, население предпочитает отделения ПАО Сбербанк России, ФГУП Почта России. Через их сети поступило 49 % и 31,5 % платежей *соответственно*. В 2016 году собственники помещений, накапливающие взносы на капитальный ремонт своего дома на счете РО, активно пользовались он-лайн платежами. Если на конец 2015 года таковых платежей было 4-5 %, то на конец 2016 года до 12 %. Также на сайте Фонда для удобства плательщиков открыт «Личный кабинет», позволяющий проверить свои платежи и производить оплату. Такими услугами воспользовались 205 собственников помещений *(л.к. запущен со II полугодия 2016 г.).*

Собираемость взносов на капитальный ремонт МКД на начало 2017 года *(Окончательные сведения по сбору будут уточнены на 10.01.2017 г.)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | дек.2014 г. -2015 г. тыс. руб. | нарастающим итогом с дек. 2014 по 31.12.2016 (руб.) | | факт с 01.01.2016 -31.12.2016 (руб.) | Фактически декабрь 2016 года |
| без учета пени | с учетом пени | с учетом пени |
| 1. | Начислено | 814 741,8 | 1 630 514 927,93 | 1 678 859 738,29 | 864 117 893,96 | 73 489 395,92 |
| 2. | Собрано | 527 891,3 | 1 244 636 094,42 | 1 253 427 553,53 | 725 536 253,00 | 87 032 792,94 |
| 3. | % собираемости | 64,9 | 76,33 | 74,7 | 84,0 | 118 |
|  | недобор | 286 850,5 |  | 425 432 184,8 | 138 581 641,0 |  |

**По формам собственности**:

- Муниципальный жилищный фонд: Собрано 112,8 млн. рублей из начисленных 130,04 млн. рублей. Сбор с нарастающим составил 86,7 % от начисленного **(таблица 3).**

Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный низкая по следующим 5 МО:

Красноармейский район – 25%;

Красночетайский район – 5,4 %;

Мариинско-Посадский район – 20,41 %;

Урмарский район – 26,99 %;

г. Шумерля – 7,43 %.

- Жилищный фонд республиканской собственности: Оплачено 1,26 млн. рублей из начисленных 3,82 млн. рублей (33 %).

- Жилищный фонд федеральной собственности: Оплачено 0,7 млн. рублей из начисленных 1,66 млн. рублей (42,1 %).

Далее рассматривая **по назначению использования помещений**:

Сбор по жилым помещениям: 75 % от начисленного;

Сбор по нежилым помещениям: 56,3 % от начисленного.

Остаток финансовых средств в «Общем котле» на 30.12.2016 г. составляет – **716,96** млн. рублей.

**Специальные счета РО:**

Фонд капитального ремонта является также владельцем 276 специальных счетов, открытых в разных кредитных организациях: *ВТБ - 46, Россельхозбанк – 19, 2 МКД - Связь Банк и 1 МКД Банк-АКБАРС, остальные в ПАО Сбербанк России.*

На 1 января 2017 года на указанных счетах имеется накопление в сумме – 117,223 млн. рублей при начислении 239,54 млн. рублей *(задолженность – 122,3 млн. руб.).*

Средний процент сбора по специальным счетам, открытым на имя РО, составляет 48,9 %**.** **(таблица 4)**

Региональный оператор два раза в месяц передает сведения о поступлении финансовых средств по указанным счетам организациям, выбранным собственниками помещений МКД, по ведению учета средств в разрезе лицевых счетов, формировании платежного документа и доведению их до собственников помещений. Сведения об остатках финансовых средств на счетах ежемесячно передается в ГЖИ ЧР.

Постоянно ведется работа по уведомлению собственников помещений, накопивших ниже 50% от начисленного, о необходимости погашения задолженности, что в противном случае ОМС будет вынужден издать НПА о дальнейшем формировании ФКР их дома в «Общем котле».

1. ***Реализация функции технического заказчика.***

**Функция технического заказчика реализовывается Фондом с 2015 года.**

За трех летний период реализации программы выборочным капитальным ремонтом охватили 816 МКД площадью 1 587,9 тыс. кв.м., где проживают 79 785 человек. Если рассматривать по отношению многоквартирных домов, включенных в 30 летнюю программу, то можно сказать, что первичным ремонтом охватили 16,3% домов, включенных в программу капитального ремонта. На выполнение работ в целом направлено 1,048 млрд. рублей. Из них: 79,5% или 833,8 млн. рублей взносы на капитальный ремонт, уплаченные самими собственниками помещений МКД, и только 19,45% или 214,3 млн. рублей финансовая поддержка реализации программы на территории республики, выделенная бюджетами всех уровней.

Третий краткосрочный план идет к завершению. Процент выполнения работ – 90,5%.

*Информация в разрезе МО ЧР приведена* ***в таблице 5****.*

Третий краткосрочный план идет к завершению. Процент выполнения работ – 93,5%.

*Количество охваченных выборочным капитальным ремонтом МКД с указанием финансирования по источникам.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014-2015 г.г. | 2015-2016 г.г. | 2016 г. | ИТОГО | Удельный вес от основного значения |
| МКД (в программе 5037) | **294** | **397** | **125** | **816** | 16,2 |
| видов работ (в программе 30941) | **560** | **547** | **230** | **1337** | 4,32 |
| **Финановые средства, направленные на капиталиный ремонт МКД** | **236 175 340,53** | **483 049 106,13** | **198536891,70** | **917761338,36** |  |
| субсидии Фонда содействия реформирования ЖКЖ | 65 058 083,15 | 9 548 266,25 | 1 779 780,63 | 76386130,03 | 7,4 |
| субсидии бюджета ЧР | 43 797 433,13 | 7 138 665,84 | 1 202 566,87 | 52138665,84 | 5,1 |
| субсидии МО ЧР | 65 051 987,33 | 18 180 491,01 | 714653,88 | 83947132,22 | 8,3 |
| средства РО (взносы) | 62 267 836,92 | 448 181 683,03 | 194839890,32 | 705289410,27 | 79,2 |

Учитывая высокий износ таких конструктивных элементов многоквартирных домов как система электроснабжения, холодного водоснабжения, канализации и кровли при формировании планов капитального ремонта общего имущества МКД на уровне муниципальных образований особое ударение сделано именно на данные конструктивные элементы. **За три краткосрочных плана ремонтом охватили**:

- системы электроснабжения - 413 МКД;

- канализации - 255 МКД;

- кровли - 210 МКД;

- холодного водоснабжения - 214 МКД.

Также отремонтированы:

- системы отопления – 73 МКД;

- горячего водоснабжения – 72 МКД;

- газоснабжения - 62 МКД;

Проводились общестроительные работы такие как ремонт подвалов – 11 МКД, фасадов – 7 МКД. Заменены лифты в 19 МКД. **(таблица 6).**

В ходе капитального ремонта системы отопления и горячего водоснабжения устанавливаются автоматизированные системы управления подачи тепловой энергии и при необходимости приборы учета энергоресурсов. Данные мероприятия позволяют значительно сэкономить финансовые средства граждан, проживающих в многоквартирных домах.

Учитывая, что при замене выпусков системы канализации МКД до первого колодца дома разрушается целостность асфальтового покрытия подходов к подъезду и зеленая зона, с 2016 года стали применять бестраншейную замену канализационных выпусков.

Ремонт инженерных сетей проводится в соответствии действующим нормативным правилам с применением новых материалов и технологий, устанавливаются энергоэффектиные светильники с датчиками движения, протягивается кабельная продукции с медными жилами не поддерживающее горение с учетом современных требований по нагрузкам, устанавливается автоматика в этажных щитах, восстанавливается заземление домов (зачастую их просто нет) и много другое. После капитального ремонта в целом улучшается комфортность пребывания в многоквартирных домах. Установлено 20 узлов управления подачи горячего водоснабжения и 48 узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии. Антиобледенительная система кровли установлена в 8 МКД, расположенных на центральных улицах г. Чебоксары.

Оплата выполненных работ РО производится своевременно, но имеются недоплаченные суммы по объектам капитального ремонта по плану 2015-2016 и 2016-2017 годов в части софинансирования бюджета муниципального образования **(таблица 7).**

К подрядным организациям, допустившим нарушение условий договора применяются неустойки.

***О планах на 2017 год.***

В 2017 году начата реализация краткосрочного плана реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017 г.

Программой предусмотрен ремонт – **273 МКД на сумму 887,9 млн.рублей.** (по г. Чебоксары 110 МКД площадью 473,6 тыс.кв.м. на сумму 547,8 млн. рублей (взносы)

В т.ч.:

1. **Ремонт внутридомовых инженерных систем** с заменой коллективных (общедомовых) приборов учета и заменой узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии **на сумму – 593,4 млн.руб.,** в т.ч.:

- система теплоснабжения, замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии – 251,93 млн. рублей.;

- система горячего водоснабжения – 65,95 млн. рублей;

- система электроснабжения, замена коллективного (общедомового) прибора учета потребления электрической энергии – 83,09 млн. рублей;

- система газоснабжения – 5,56 млн. рублей;

- система канализации и водоотведения – 88,01 млн. рублей;

- система холодного водоснабжения, замена коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды – 98,86 млн. рублей;

2. **кровли** – 122,04 тыс. кв.м. в 130 МКД на сумму 237,6 млн. рублей;

3. **лифтов** 19 шт. в 8 МКД на сумму – 39,2 млн. рублей;

4. **подвальных помещений** в 2-х МКД – 1,09 тыс.кв.м. на 1,37 млн.рублей;

5. **фасадов** – 22,23 тыс.кв.м. в 11 МКД на 16,286 млн. рублей.

В краткосрочный план на 2017 год включены работы по 23 МКД, в которых по предусмотренным программой работам, капитальный ремонт уже проведен начиная с 2008 года *(нормативный срок эксплуатации не истек).*

1. ***Ведение претензионной работы (таблица 8).***

**Всего** по состоянию на **30.12.2016** (с нарастающим):

направлено – **28469** претензий.

подано – **620** исковых заявлений (заявлений о выдаче судебного приказа) на общую сумму **3692680,31** рублей, в том числе на нежилые помещения – **21** на сумму **250** тыс. рублей**.**

принято решений о взыскании - **328** на общую сумму **1 608 099,28** рублей.

в досудебном порядке оплачено - **76** на сумму **327 303** рублей.

направлено исполнительных листов – **261** на общую сумму **838 696,48** рублей.

взыскано судебными приставами-исполнителями – **239 522** рублей (28% от направленных).

***Динамика******исковой работы с должниками, не оплатившими взносы на капитальный ремонт***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Сентябрь-декабрь***  ***2015 года*** | | ***2016 год*** | | *Увеличение количества исков* |
| *Количество исков* | *Сумма, подлежащая взысканию по искам (приказам)* | *Количество исков* | *Сумма, подлежащая взысканию по искам (приказам)* |  |
| ***Всего:*** | ***133*** | *349054,54* | ***490*** | ***3552940,79*** | ***+357*** |
| *Юридические лица* | *-* | *-* | *3* | *58410,12* | *+3* |
| *Физические лица* | *133* | *349054,45* | *487* | *3494530,67* | *+354* |
| ***в том числе частная собственность:*** | ***133*** | *349054,54* | ***469*** | ***3150350,00*** | ***+336*** |
| *Юридические .лица* | *-* | *-* | *2* | *50420,13* | *+2* |
| *Физические лица* | *133* | *349054,54* | *467* | *3099929,87* | *+334* |
| ***в том числе нежилые помещения*** | ***-*** | *-* | ***21*** | ***250000,00*** | ***+21*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Таблица 1.*  Движение МКД в период реализации программы по состоянию на 01.01.2017 года   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование муниципального образования** | **количество домов в программе КР на момент принятия** | **Количество исключенных домов** | **Количество вновь включенных домов** | **Количество МКД в программе на 01.01.2017 года** | | *Алатырьский район* | 8 | 4 |  | 4 | | *Аликовский район* | 32 |  | 1 | 33 | | *Батыревский район* | 80 | 5 |  | 75 | | *Вурнарский район* | 99 | 3 | 10 | 106 | | *Ибресинский район* | 75 | 2 | 4 | 77 | | *Канашский район* | 59 | 4 | 1 | 56 | | *Козловский район* | 86 | 2 | 35 | 119 | | *Комсомольский район* | 52 |  | 4 | 56 | | *Красночетайский район* | 34 |  | 6 | 40 | | *Красноармейский район* | 58 |  | 3 | 61 | | *Марпосадский район* | 115 | 8 | 15 | 122 | | *Моргаушский район* | 68 | 2 | 25 | 91 | | *Порецкий район* | 45 | 1 | 1 | 45 | | *Урмарский район* | 86 | 5 | 5 | 86 | | *Цивильский район* | 189 | 20 | 12 | 181 | | *Шумерлинский район* | 22 | 12 | 1 | 11 | | *Шемуршинский район* | 42 | 1 | 2 | 43 | | *Чебоксарский район* | 244 | 5 | 41 | 280 | | *Ядринский район* | 111 | 8 | 1 | 104 | | *Янтиковский район* | 39 |  | 1 | 40 | | *Яльчикский район* | 36 |  | 5 | 41 | | *Алатырь* | 161 | 4 | 19 | 176 | | *Канаш* | 338 |  | 15 | 353 | | *Новочебоксарск* | 502 |  | 58 | 560 | | *Шумерля* | 222 | 10 | 50 | 262 | | *Чебоксары* | 1929 | 18 | 104 | 2015 | | ***Итого*** | **4732** | **114 МКД, сумма собранная по ним 2 536 696,34 руб.** | **419** | **5037** | |  |  |  |  |  |   *Таблица 2.*  Процент сбора взносов на капитальный ремонт МКД в разрезе МО ЧР на 01.01.2017 г.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | | |  |  | **Итого начислено с декабря 2014** | **Итого собрано с декабря 2014 по 31 декабря 2016** | **коэф. собираемости** | **рейтинг** | | **1** | **Порецкий район** | **5 138 040,11** | **4 444 904,60** | **87%** | **1** | | **2** | **Аликовский район** | **3 397 848,93** | **2 739 906,92** | **81%** | **2** | | **3** | **Канаш** | **102 563 971,04** | **82 462 387,70** | **80%** | **3** | | **4** | **Урмарский район** | **9 617 736,64** | **7 670 636,97** | **80%** | **4** | | **5** | **Чебоксары** | **965 771 579,50** | **761 234 659,87** | **79%** | **5** | | **6** | **Чебоксарский район** | **39 392 141,48** | **31 213 070,43** | **79%** | **6** | | **7** | **Моргаушский район** | **8 643 959,76** | **6 749 305,10** | **78%** | **7** | | **8** | **Яльчикский район** | **3 360 208,32** | **2 573 116,80** | **77%** | **8** | | **9** | **Новочебоксарск** | **242 057 631,16** | **184 928 104,67** | **76%** | **9** | | **10** | **Алатырь** | **47 907 656,56** | **36 074 868,33** | **75%** | **10** | | **11** | **Козловский район** | **17 152 215,22** | **12 482 922,84** | **73%** | **11** | | **12** | **Шумерля** | **46 778 119,54** | **33 825 317,05** | **72%** | **12** | | **13** | **Канашский район** | **5 355 189,77** | **3 816 830,61** | **71%** | **13** | | **14** | **Ибресинский район** | **10 635 947,96** | **7 355 149,82** | **69%** | **14** | | **15** | **Вурнарский район** | **18 364 158,99** | **12 374 841,00** | **67%** | **15** | | **16** | **Шемуршинский район** | **3 732 474,45** | **2 488 001,43** | **67%** | **16** | | **17** | **Марпосадский район** | **17 890 222,82** | **11 786 572,84** | **66%** | **17** | | **18** | **Красноармейский район** | **8 384 340,35** | **5 497 262,70** | **66%** | **18** | | **19** | **Янтиковский район** | **4 653 225,13** | **3 034 480,73** | **65%** | **19** | | **20** | **Красночетайский район** | **3 756 715,37** | **2 438 645,30** | **65%** | **20** | | **21** | **Батыревский район** | **7 949 654,27** | **5 034 354,22** | **63%** | **21** | | **22** | **Ядринский район** | **19 112 252,15** | **11 970 610,10** | **63%** | **22** | | **23** | **Комсомольский район** | **4 792 411,29** | **2 743 778,18** | **57%** | **23** | | **24** | **Цивильский район** | **32 462 873,56** | **17 987 099,71** | **55%** | **24** | | **25** | **Алатырский район** | **566 616,48** | **255 064,41** | **45%** | **25** | | **26** | **Шумерлинский район** | **1 077 775,71** | **245 661,20** | **23%** | **26** | |  | **Общий итог** | **1 630 514 966,56** | **1 253 427 553,53** | **77%** |  |   *Таблица 3.*   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Сведения о собираемости взносов на капитальный ремонт МКД за муниципальный жилищный фонд на 01.01.2017 г. | | | | | | | | Наименование муниципального образования | Площадь, кв.м. | Площадь МКД, включенных в программу | % мун. Жилья в прог. | начислено, руб. | Оплачено, руб. | Процент сбора, % | | *Алатырский район* | 280,69 | 2 684,60 | 10,46 | 39 520,98 | 28 719,22 | 72,7 | | *Аликовский район* | 2 160,59 | 34 323,40 | 6,29 | 360 413,85 | 196 232,03 | 54,4 | | *Батыревский район* | 1 408,65 | 60 731,66 | 2,32 | 238 793,49 | 193 307,83 | 81,0 | | *Вурнарский район* | 8 287,84 | 169 162,11 | 4,90 | 1 479 407,84 | 1 555 440,00 | 105,1 | | *Ибресинский район* | 3 601,20 | 86 066,11 | 4,18 | 503 361,28 | 594 430,39 | 118,1 | | *Канашский район* | 3 043,48 | 39 719,37 | 7,66 | 453 106,86 | 468523,07 | 103,4 | | *Козловский район* | 10 634,71 | 144 510,68 | 7,36 | 1 291 338,03 | 1 054 521,94 | 81,7 | | *Комсомольский район* | 528,99 | 47 033,23 | 1,12 | 94 617,86 | 103 177,69 | 109,0 | | *Красночетайский район* | 2 770,93 | 34 450,00 | 8,04 | 430 994,61 | 21 615,74 | 5,0 | | *Красноармейский район* | 5 797,32 | 66 778,11 | 8,68 | 931 049,65 | 230 956,00 | 24,8 | | *Марпосадский район* | 12 365,58 | 143 876,58 | 8,59 | 1 785 587,45 | 387 194,90 | 21,7 | | *Моргаушский район* | 4 941,56 | 87 289,20 | 5,66 | 775 060,03 | 691 699,87 | 89,2 | | *Порецкий район* | 1 666,00 | 41 064,71 | 4,06 | 247 230,44 | 198 057,66 | 80,1 | | *Урмарский район* | 2 221,45 | 76 047,35 | 2,92 | 286 765,72 | 73 926,15 | 25,8 | | *Цивильский район* | 13 698,94 | 286 157,17 | 4,79 | 1 886 799,53 | 1 827 525,97 | 96,9 | | *Шумерлинский район* | 214,60 | 9 320,65 | 2,30 | 30 575,52 | 29 198,52 | 95,5 | | *Шемуршинский район* | 364,26 | 28 103,25 | 1,30 | 51 352,63 | 49 603,33 | 96,6 | | *Чебоксарский район* | 33 639,69 | 377 454,37 | 8,91 | 6 486 742,48 | 6 418 177,26 | 98,9 | | *Ядринский район* | 9 372,35 | 154 013,07 | 6,09 | 1 475 221,23 | 1 071 418,42 | 72,6 | | *Янтиковский район* | 2 188,70 | 38 485,10 | 5,69 | 384 348,07 | 308 038,88 | 80,1 | | *Яльчикский район* | 1 463,57 | 27 642,61 | 5,29 | 156 493,56 | 167 654,00 | 107,1 | | *Алатырь* | 14 825,44 | 424 332,94 | 3,49 | 1 821 947,65 | 960 493,42 | 52,7 | | *Канаш* | 54 656,24 | 879 248,97 | 6,22 | 8 893 179,14 | 9 025 248,33 | 101,5 | | *Новочебоксарск* | 130 536,65 | 2 647 165,08 | 4,93 | 25 104 403,81 | 25 104 403,81 | 100,0 | | *Шумерля* | 14 309,20 | 577 028,06 | 2,48 | 2 105 115,10 | 150 000,00 | 7,1 | | *Чебоксары* | 551 094,19 | 10 853 040,08 | 5,08 | 77 390 173,59 | 65 045 956,20 | 84,0 | | ***Итого*** | **886 072,82** | **17 335 728,46** | **5,11** | **134 703 600,40** | **115 955 520,63** | **86,1** |   *Таблица 4.*   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Сведения об МКД, формирующие ФКР на специальных счетах, владельцем которых является РО, в разрезе МО ЧР по состоянию на 01.01.2017 г. | | | | | | | | **Наименование муниципального образования** | **Количество домов открывших специальные счета , владелец РО** | **Площадь** | **Сумма начисления за весь период реализации программы** | **Сбор** | **Процент сбора** | **Расход** | | *Алатырьский район* |  |  |  |  |  |  | | *Аликовский район* | 7 | 6340,2 | 855 927,00 ₽ | 168,90 ₽ | 0,02% |  | | *Батыревский раон* |  |  |  |  |  |  | | *Вурнарский район* |  |  |  |  |  |  | | *Ибресинский район* |  |  |  |  |  |  | | *Канашский район* |  |  |  |  |  |  | | *Козловский район* |  |  |  |  |  |  | | *Комсомольский район* | 5 | 3686,68 | 508 179,95 ₽ | 386 504,76 ₽ | 76,057% |  | | *Красночетайский район* |  |  |  |  |  |  | | *Красноармейский район* |  |  |  |  |  |  | | *Марпосадский район* | 1 | 5455,1 | 771 803,74 ₽ | 657 690,62 ₽ | 85,215% |  | | *Моргаушский район* | 1 | 2652,27 | 358 056,45 ₽ | 208 095,76 ₽ | 58,118% |  | | *Порецкий район* |  |  |  |  |  |  | | *Урмарский район* |  |  |  |  |  |  | | *Цивильский район* |  |  |  |  |  |  | | *Шумерлинский район* |  |  |  |  |  |  | | *Шемуршинский район* |  |  |  |  |  |  | | *Чебоксарский район* | 7 | 20771,67 | 2 804 175,45 ₽ | 1 458 912,63 ₽ | 52,026% |  | | *Ядринский район* |  |  |  |  |  |  | | *Янтиковский район* |  |  |  |  |  |  | | *Яльчикский район* |  |  |  |  |  |  | | *Алатырь* | 10 | 34307,15 | 4 631 465,25 ₽ | 2 287 301,37 ₽ | 49,386% |  | | *Канаш* | 9 | 33005,14 | 4 157 535,32 ₽ | 2 982 448,19 ₽ | 71,736% |  | | *Новочебоксарск* | 22 | 161096,39 | 21 748 012,65 ₽ | 5 118 997,62 ₽ | 23,538% |  | | *Шумерля* | 3 | 8543,32 | 1 153 348,20 ₽ | 292 228,20 ₽ | 25,337% |  | | *Чебоксары* | 212 | 1498513,5 | 202 299 322,50 ₽ | 106 541 980,39 ₽ | 52,666% | 641 205,54 ₽ | | ***ИТОГО:*** | **277** | **1774371,42** | **239 287 826,51 ₽** | **119 934 328,44 ₽** | **50,121%** | **641 205,50 ₽** | |   *Таблица 5*  Исполнение программы капитального ремонта за 3 – х летний период   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование муниципального образования** | **количество МКД в 30 летней программе** | **Количество домов охваченных выборочным капитальным ремонтом за 3 кр. плана** | **Сумма финансирования** | **в том числе субсидии** | | *Алатырский район* | 4 | 0 | 0 | 0 | | *Аликовский район* | 33 | 6 | 3 105 763,37 | 635 730,37 | | *Батыревский район* | 75 | 14 | 5 940 134,4 | 1 396 857,86 | | *Вурнарский район* | 106 | 25 | 9 916 460,50 | 3 021 393,35 | | *Ибресинский район* | 77 | 15 | 6 697 715,46 | 1 149 366,87 | | *Канашский район* | 56 | 12 | 2 928 399,84 | 1 087 719,12 | | *Козловский район* | 119 | 12 | 9 955 092,53 | 1 564 930,27 | | *Комсомольский район* | 56 | 4 | 2 374 141,48 | 718 209,89 | | *Красночетайский район* | 40 | 7 | 2 759 773,87 | 986 375,01 | | *Красноармейский район* | 61 | 8 | 3 306 272,07 | 884 757,21 | | *Марпосадский район* | 122 | 14 | 7 859 065,19 | 2 546 241,75 | | *Моргаушский район* | 91 | 9 | 2 918 826,95 | 1 086 800,60 | | *Порецкий район* | 45 | 14 | 3 894 676,84 | 665 686,15 | | *Урмарский район* | 86 | 13 | 2 880 140,82 | 654 218,75 | | *Цивильский район* | 181 | 44 | 19 014 129,69 | 4 017 449,83 | | *Шумерлинский район* | 11 | 0 |  |  | | *Шемуршинский район* | 43 | 3 | 2 820 621,8 | 1 094 615,78 | | *Чебоксарский район* | 280 | 51 | 37 714 124,75 | 10 285 557,67 | | *Ядринский район* | 104 | 24 | 7 634 814,78 | 1 927 168,39 | | *Янтиковский район* | 40 | 12 | 2 699 427,14 | 831 811,85 | | *Яльчикский район* | 41 | 7 | 1 963 999,16 | 962 175,99 | | *Алатырь* | 176 | 43 | 28 607 447,18 | 3 474 167,00 | | *Канаш* | 353 | 72 | 38 277 796,88 | 6 413 042,28 | | *Новочебоксарск* | 560 | 87 | 156 598 839,36 | 27 728 572,83 | | *Шумерля* | 262 | 26 | 33 554 409,71 | 7 530 211,16 | | *Чебоксары* | 2015 | 294/ 14,6% | 637 517 151,93 | 133 203 273,09 | | ***Итого*** | **5037** | **816/ 16,2%** | **1 030 939 225,70** | **213 866 333,07 20, 74 %** | |  |  |  |  |  | |

*Таблица 6.*

Исполнение по видам работ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виды работ | План (работы)  На 30 ЛЕТ | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016 | всего | Ср. % выполнения |
| 1. | ремонт системы электроснабжения | 4846 | 223 | 124 | 66 | 413 | 8,5% |
| 2. | системы канализации и водоотведения | 3921 | 108 | 90 | 57 | 255 | 6,5% |
| 3. | системы холодного водоснабжения | 3951 | 104 | 61 | 49 | 214 | 5,4% |
| 4. | системы горячего водоснабжения | 2325 | 27 | 28 | 17 | 72 | 3,1% |
| 5. | системы отопления | 3443 | 1 | 62 | 10 | 73 | 2,1% |
| 6. | лифтов и лифтового оборудования | 1070 | 12 | 2 | 5 | 19 | 1,8% |
| 7. | ремонт кровли | 4363 | 14 | 170 | 26 | 210 | 4,8% |
| 8. | системы газоснабжения | 3777 | 62 |  |  | 62 | 1,6% |
| 9. | подвального помещения | 1061 | 8 | 3 |  | 11 | 1,0% |
| 10. | ремонт фасадов | 2181 | 1 | 6 |  | 7 | 0,3% |
| 11. | ремонт фундаментов | 1 |  | 1 |  | 1 | 100% |
| 12. | вентиляции | 2 |  |  |  |  | 0% |
| **ИТОГО** | | **30941** | **560** | **547** | **230** | **1337** | **4,3%** |

*Таблица 7.*

Сведения **о задолженности МО ЧР** **по предоставлению** **муниципальной поддержки** реализации Программы капремонта на 01.01.2017 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципального образования** | **Крат. план 2014-2015** | **Крат. план**  **2015-2016** | **Крат. план**  **2016** |
| *Алатырский район* | 0 | 0 | 0 |
| *Аликовский район* | 0 | 0 | 0 |
| *Батыревский район* | 0 | 0 | 0 |
| *Вурнарский район* | 0 | 0 | 0 |
| *Ибресинский район* | 0 | 0 | 0 |
| *Канашский район* | 0 | 0 | 0 |
| *Козловский район* | 0 | 0 | 0 |
| *Комсомольский район* | 0 | 0 | 0 |
| *Красночетайский район* | 0 | 264 000,00 | 0 |
| *Красноармейский район* | 0 | 0 | 0 |
| *Марпосадский район* | 0 | 135 377,00 | 0 |
| *Моргаушский район* | 0 | 0 | 0 |
| *Порецкий район* | 0 | 0 | 0 |
| *Урмарский район* | 0 | 0 | 61 416,09 |
| *Цивильский район* | 0 | 0 | 0 |
| *Шумерлинский район* | 0 | 0 | 0 |
| *Шемуршинский район* | 0 | 0 | 0 |
| *Чебоксарский район* | 0 | 0 | 0 |
| *Ядринский район* | 0 | 0 | 0 |
| *Янтиковский район* | 0 | 0 | 0 |
| *Яльчикский район* | 0 | 0 | 0 |
| *Алатырь* | 0 | 122 000,00 | 102 064,47 |
| *Канаш* | 0 | 0 | 0 |
| *Новочебоксарск* | 0 | 0 | 0 |
| *Шумерля* | 0 | 0 | 1 203 347,00 |
| *Чебоксары* | 0 | 0 | 0 |
| ***Итого*** | **0** | **521 377,00** | **1 366 827,56** |

*Таблица 8.*

Претензионно- исковая работа, проведенная РО, по состоянию на 01.01.2017 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Количество лицевых счетов в «общем котле» | Количество лицевых счетов, не производивших оплату за капитальный ремонт МКД | Количество лицевых счетов получивших претензии | Количество лицевых счетов получивших иски | Процент охвата  (\***претензии** – от всего количества лицевых счетов, \*\***иски** - от количества лиц, ни разу не оплативших) |
| *Аликовский район* | 565 | 59 | 163 | 15 | Претензии- 29% иски- 25% |
| *Алатырский район* | 100 | 30 | 80 | - | Претензии- 80% иски- 0% |
| *Батыревский район* | 1285 | 322 | - | 19 | Претензии- 0% иски- 6% |
| *Вурнарский район* | 3236 | 1006 | 1795 | 10 | Претензии- 55% иски- 1% |
| *Ибресинский район* | 1774 | 442 | - | 2 | Претензии- 0% иски- 1 % |
| *Канашский район* | 847 | 189 | 335 | - | Претензии- 40% иски- 0% |
| *Козловский район* | 2918 | 747 | 940 | - | Претензии- 32% иски- 0% |
| *Комсомольский район* | 812 | 285 | 7 | 12 | Претензии- 1% иски- 4 % |
| *Красночетайский район* | 694 | 225 | 226 | 6 | Претензии- 29% иски- 3% |
| *Красноармейский район* | 1230 | 267 | - | - | Претензии- 29% иски- 25% |
| *Марпосадский район* | 2818 | 853 | 861 | - | Претензии- 31% иски- 0% |
| *Моргаушский район* | 1643 | 358 | 750 | - | Претензии- 47% иски- 0% |
| *Порецкий район* | 809 | 62 | 1 | 7 | Претензии- 11% иски- 0% |
| *Урмарский район* | 1641 | 279 | 473 | - | Претензии- 29% иски- 25% |
| *Цивильский район* | 5713 | 2378 | 3122 | 26 | Претензии- 55% иски- 1% |
| *Чебоксарский район* | 6365 | 957 | - | - | Претензии- 0% иски- 0% |
| *Шемуршинский район* | 647 | 152 | - | 16 | Претензии- 11% иски- 0% |
| *Шумерлинский район* | 183 | 134 | - | 11 | Претензии- 0% иски- 8% |
| *Ядринский район* | 3244 | 1077 | 1720 | 178 | Претензии- 53% иски- 17% |
| *Яльчикский район* | 617 | 122 | - | 7 | Претензии- 0% иски- 6% |
| *Янтиковский район* | 774 | 229 | 409 | 11 | Претензии- 53% иски- 5% |
| *г. Алатырь* | 7977 | 1697 | 2369 | 23 | Претензии- 30% иски-1% |
| *г.Канаш* | 16878 | 2479 | - | 46 | Претензии- 0% иски- 2% |
| *г.Новочебоксарск* | 42766 | 7589 | 7574 | 30 | Претензии- 18% иски- 1% |
| *г.Шумерля* | 7638 | 1705 | - | - | Претензии- 0% иски- 0% |
| *г.Чебоксары* | 155 142 | 25483 16% | 3 332 | 201 | Претензии- 13% иски- 1% |
| ***Итого*** | **268 316** | **49 126** | **2 4157** | **620** | **Претензии- 9%**  **Иски-2%** |

*18,3%*